Приложение

 к Мероприятиям по наведению порядка на

 земле и благоустройству населенных

 пунктов на 2020 год

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству

населенных пунктов на 2020 год на территории (объектах)

Поставского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |
| 1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | аг.Курополье;д. Ляховщина;д. Ляховщина;д. Ляховщина;аг. Хотилы;аг. Юньки;г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Ленинская;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы Зеленая;г. Поставы ул. Станкевича;аг. Камаи;г. Поставы ул. Космонавтов;д. Козловщина;аг. Новоселки | 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;2 штук;3 штук;1 штук;1 штук;2 штук;1 штук;1 штук | апрель;апрель;апрель;апрель;май;май;май;май;июнь;июнь;июнь;июнь;июнь;июль;август;сентябрь | Куропольский сельисполком;Волковский сельисполком;Волковский сельисполком;Волковский сельисполком;Яревский сельисполком;Юньковский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;Камайский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;Козловщинский сельисполком;Новоселковский сельисполком |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | а.г. Хотилы;д. Ярево;г.п. Лынтупы ул. Голубкова**;**г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Зеленая;аг. Курополье ул. Октябрьская;д. Теляки;аг. Новоселки;а.г. Дуниловичи ул. 60 лет Октября;аг. Камаи ул. Озерная;аг. Париж, г.п. Воропаево ул. Ленинская, д. Гута ул.Школьная;д. Волки;аг. Юньки;д. Козловщина;г.п. Лынтупы ул. Голубкова;г. Поставы ул. Мира;а.г. Курополье;аг. Дуниловичи ул. 60 лет Октября;д. Ширки | 0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,05 тыс. штук;0,05 тыс. штук;0,03 тыс. штук;0,02 тыс. штук;0,015 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,05 тыс. штук;0,02 тыс. штук;0,03 тыс. штук;0.05 тыс. штук;0,015 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,03 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,015 тыс. штук | апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;май;май;май;май;май;сентябрь;октябрь;октябрь;октябрь;октябрь;октябрь | Яревский сельисполком;Яревский сельсовет;Лынтупский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставскогор района; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Новоселковский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Камайский сельисполком;Козловщинский сельисполком;Воропаевский сельисполком;Волковский сельисполком;Юньковский сельисполком; Козловщинский сельисполком;Лынтупский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;Куропольский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Юньковский сельисполком |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | а.г. Хотилы, д. Сивцы, д. Ярево;г.п. Лынтупы ул. Голубкова;г. Поставы ул. Юбилейная;д. Турлы;аг. Дуниловичи ул. Осененко;аг. Юньки;д. Дворчаны ул. Школьная, д. Вереньки ул. Центральная, д. Мягуны ул. Советская;аг. Париж ул. Мелиоративная; г.п. Воропаево ул. Ленинская;д. Волки;аг. Юньки;г. Поставы ул. Зеленая;аг. Курополье;а.г. Новоселки;а.г. Дуниловичи ул. Осененко  | 0,02 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,02 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,005 тыс. штук;0,02 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,05 тыс. штук;0,02 тыс. штук;0,005 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,03 тыс. штук;0,01 тыс. штук;0,01 тыс. штук | апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;май;май;май;май;сентябрь;октябрь;октябрь;октябрь;октябрь | Яревский сельисполком;Лынтупский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;Куропольский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Юньковский сельисполком;Камайский сельисполком;Козловщинский сельисполком;Воропаевский сельисполком;Волковский сельисполком;Юньковский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;Куропольский сельисполком;Новоселковский сельисполком;Дуниловичский сельисполком |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Зеленая г. Поставы ул. Советская;г. Поставы ул. Ленинская;г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Заводская;г. Поставы ул. Ленинская;г. Поставы ул. 17 Сентября |  1 штук;1 штук;1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук;1 штук;2 штук;2 штук;1 штук | март;март;март;апрель;апрель;май;май;август;август;август | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Зеленая;г. Поставы ул. Зеленая;г. Поставы ул. Советская;г. Поставы ул. Ленинская | 10 штук;5 штук;5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук;5 штук | апрель;май;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Космонавтов;г. Поставы ул. Зеленая | 2 штук;2 штук; 2 штук; 2 штук  | май;июнь;сентябрь;октябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Поставы;г. Поставы;д. Козловщина;г.п. Воропаево;д. Христово;аг. Дуниловичи;г.п. Лынтупы;а.г. Камаи;д. Волки;аг. Хотилы;д. Норица;аг. Юньки, д. Черенки;аг. Курополье ул. Полевая;аг. Новоселки | 0,3 тыс. м.2;0,5 тыс. м2;0,03 тыс. м2;0,5 тыс. м2;1,0 тыс. м2;4,0 тыс. м2;1,0 тыс. м2;1,0 тыс. м2;1,0 тыс. м2;1,0 тыс. м2;1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2;0,1 тыс. м2;0,2 тыс. м2 | апрель;май;июнь;июнь;июль;июль;август;август;август;сентябрь;сентябрь;сентябрь;октябрь;октябрь | УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;Козловщинский сельисполком;Воропаевский сельисполком;Волковский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Лынтупский сельисполком;Камайский сельисполком;Волковский сельисполком;Яревский сельисполком;Волковский сельисполком;Юньковский сельисполком;Куропольский сельисполком;Новоселковский сельисполком |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | аг. Курополье;а.г. Андроны;а.г. Дуниловичи ул. Осененко;д. Ярево;г.п. Лынтупы ул. Голубкова;аг. Камаи парк Б. Рутковского;аг. Париж;г. Поставы ул. Зеленая, ул. Красноармейская;а.г. Новоселки;г.п. Воропаево;д. Волки;аг. Юньки;г. Поставы пл. Ленина | 0,05 га;0,05 га;0,005 га;0,005 га;0,002 га;0,005 га;0,005 га;0,2 га;0,01 га;0,1 га;0,5 га;0,01 га;0,2 га | апрель;апрель;апрель;май;май;май;май;май;май;июнь;июнь;июнь;август | Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Яревский сельисполком;Лынтупский сельисполком;Камайский сельисполком;Козловщинский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;Новоселковский сельисполком;Воропаевский сельисполком;Волковский сельисполком;Юньковский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района |
| 1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов | аг. Дуниловичи ул. Осененко, 31;д. Огородники ул. Лесная, 6;аг. Камаи ул. Нарочанская, 26;д. Ласица;д. Щетки ул. Озерная, 18;аг. Новоселки ул. Боровая, 43;д. Рынкяны ул. Луговая, д. 1, г.п. Воропаевская ул. Ленинская, 172;д. Балаи ул. Центральная, 69;д. Балаи ул. Центральная, 71  | 1 штук;1 штук; 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук | май;май;июнь;июнь;июль;июль;сентябрь;октябрь;октябрь;октябрь | Дуниловичский сельисполком;Юньковский сельисполком;Камайский сельисполком;Волковский сельисполком;Козловщинский сельисполком;Новоселковский сельисполком;Лынтупский сельисполком;Воропаевский сельисполком;Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |
| 2.1. Животноводческие фермы и комплексы |
| 2.1.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | ферма Груздово, д. Груздово;ферма Волохи, аг. Хотилы;ферма Детково, д. Детково;ферма Петровичи, д. Петровичи;ферма Старый Двор», д. Старый Двор;ферма Сухаришки, д. Полесье;ферма Мольдевичи, д. Мольдевичи;ферма Камаи, аг. Камаи | 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук; 1 штук | август;август;сентябрь;сентябрь;сентябрь;сентябрь;октябрь;октябрь | ДКУАСП «Рассвет Поставский»;ОАО «Хотилы-Агро»»;ОАО «Курополье-агро»КУСП «Дуниловичи-АГРО»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Ярево-агро»;ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.1.2. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод  | телятник Олься, д. Олься  | 1 штука | октябрь | ОАО «Ярево-агро» |
| 2.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов  | ферма Соколово; ферма Сороки, д. Сороки  | 1 штук;1 штук;   | июнь;август | ДКУАСП «Рассвет Поставский»;КУСП Ляховщина-агро» |
| 2.2. Машинные дворы |
| 2.2.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор Хотилы, аг. Хотилы; машинный двор Ширки, д. Ширки | 1 штук;1 штук | октябрь;октябрь | ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.3. Артезианские скважины |
| 2.3.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д. Рыбчаны;д. Оцковичи | 1 штук;1 штук | октябрь;ноябрь | ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.3.2.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | телятник Дуниловичи;ферма Ширки | 1 штук; 1 штук |  сентябрь;октябрь | КУСП «Дуниловичи-АГРО»;ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) |
| 2.4.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) | Зерносушильный комплекс,а.г. Камаи; Зерносушильный комплекс,а.г. Хотилы | 1 штук;1 штук  | май;июль | ОАО «Камайский-АГРО»;ОАО «Хотилы-Агро» |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель |
| 2.5.1. Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельхоз организаций | свиноферма Андроны;ферма Переслега | 1 штук;1 штук | октябрь;ноябрь | ОАО «Курополье-агро»;КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.2. Рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов | свиноферма Андроны;ферма Переслега | 0,2 га;0,15 га | октябрь;ноябрь | ОАО «Курополье-агро»;КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.3. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений)  | ОАО «Хотилы-Агро», д. Москалишки, д. Койры;ОАО «Новоселки-Лучай», д. Прудники;ОАО «Новоселки-Лучай», д. Мяделка;ОАО «Поставский райагросервис», д. Кейзики | 7,2 га2,8 га;10,0 га;5 га | маймай;май;октябрь | ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Поставский райагросервис» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |
| 3.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог |
| 3.1.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Р-45, км 135, 710 (левая сторона) | 1 штук  | апрель | Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор»  |
| 3.1.2 Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительностив полосе отвода автомобильных дорог | Н-3350 а/д Груздово-Слижово-Раловцы, км 3,5-4,0;Н-3332 а/д Лучай-Васевичи-Тиунцы, км 1,3-2,0;Н-3301 а/д Адутишкис – до а/д Р-45 км 17,2-17,5;Р-110, км 63-64;Р-110. Км 26-27;Р-110, км 27-28;Н-3342 а/д Свираны-Гуменики км 0,1-0,3;Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,3-4,8;Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,8-5,3 | 0,5 км;0,7 км;0,3 км;0,8 км;0,8 км;0,8 км;0,6 км;0,5 км;0,5 км  | январь;февраль;март;июль;август;сентябрь;октябрь;ноябрь;декабрь | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой» |
| 3.1.3. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев) | а/д Поставы-Полово, 8-9 км;а/д Поставы-Полово, с 9-10 км | 0,025 тыс. штук;0,025 тыс. штук | апрель;октябрь | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог |
| 4.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительностив полосе отвода железной дороги |  | 1 км;1 км;1 км;1 км;2 км;2 км;10 км;10 км;10 км; 10 км;3 км;2 км | январь;февраль;март;апрель;май;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь;ноябрь;декабрь | Витебская дистанция защитных лесонасаждений УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |
| 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | 1. квартал 54, выдел 2, 3, 8, 17, 18, 20-24 Поставского лесничестваквартал 50, выдел 19,22 Поставского лесничества;квартал 90, выдел 14 Камайского лесничества;2. квартал 67, выдел 27 Поставского лесничества;квартал 50 выдел 12,24,29 Поставского лесничества;квартал 18, выдел 22-35 Дуниловичского лесничества;квартал 18, выдел 40-44 Дуниловичского лесничества;3. квартал 100, выдел 55 Воропаевского лесничества;квартал 7, выдел 11 Камайского лесничества;квартал 56, выдел 1, 2, 4, 27 Поставского лесничества;квартал 66, выдел 1-11 Груздовского лесничества;4. квартал 79, выдел 24,34,36 Поставского лесничества;квартал 13, выдел 4 Волковского лесничества;квартал 17, выдел 24, 36 Дуниловичского лесничества;5. квартал 100, выдел 27 Воропаевского лесничества;квартал 21, выдел 1, 4 Камайского лесничества;6. квартал 67, выдел 1,2,88-91 Груздовского лесничества;квартал 32, выдел 1,18 Груздовского лесничества;7. квартал 72, выдел 1,6,70,72,73 Поставского лесничества; 8. квартал 13, выдел 11 Волковского лесничества;9. квартал 22, выдел 4 Волковского лесничества;10. квартал 24, выдел 26 Волковского лесничества | 5 га;10 га;10 га;10;10 га;10 га;10 га;10 га;5 | февраль;март;апрель;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь;ноябрь | 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям |
| 5.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества;квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества;квартал 14, выдел 19,22,33 Волковского лесничества;квартал 64, выдел 21, 22 Груздовского лесничества;квартал 54, выдел 3, 5, 9 Груздовского лесничества; квартал 15, выдел 15,16  | 3 га;5 га;5 га;5 га;5 га;1 га;1 га;1 га | март;апрель;май;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь | ГЛХУ "Поставский лесхоз" |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |
| 6.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах |
| 6.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм | река Мяделка (городской парк);озеро Задевское | 2 штук;5 штук | апрель;май | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.2. установка информационных знаков | река Мяделка;озеро Задевское | 2 штук;1 штук  | май;май | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок | озеро Задевское;озеро Дубок | 1 штук;1 штук  | май;май | УП ЖКХ Поставского района;ГЛХУ «Поставский лесхоз» |
| 6.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Река Мяделка;озеро Задевское | 1 штук;2 штук  | май;май | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.5. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | озеро Задевское | 1 штук | май | УП ЖКХ Поставского района |
| 6.1.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов | озеро Задевское;река Мяделка | 1 штук;1 штук | май;май | УП ЖКХ Поставского района» |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству заповедников, заказников и памятников природы |
| 7.1. Установка информационных знаков (штук) | ОАО «Яновица-агро»;КУСП «Дуниловичи-АГРО» | 2 штуки; 2 штуки | июнь;сентябрь | ОАО «Яновица-агро»;КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения |
| 8.1. поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения |  | 45 штук | апрель | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 8.2. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения, | кладбище Володьки;кладбище Черемушники-Пагорные;кладбище Андроны;кладбище Курополье;кладбище Рабеки; кладбище Завличье;кладбище Мартули;городское кладбище ул. Тихая;городское кладбище д. Макаровцы;кладбище Михничи;кладбище Етишки;кладбище Дуниловичи (православное);кладбище Яловичи;кладбище Трумпичи;кладбище Дуниловичи;кладбище Шурпики;кладбище Воропаево (старое);кладбище Воропаево (новое); кладбище Тузбица;кладбище Казимерцы;кладюище Детково;кладбище Балаи | 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук; 1 штук; 1 штук;1 штук; 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук | апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;май;май;май;июль;июль;август;август;август;август;сентябрь;сентябрь;сентябрь;сентябрь;сентябрь;сентябрь | Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком;Куропльеский сельисполком;Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком;Волковский сельисполком;Волковский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;Камайский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;Козловщинский сельисполком;Воропаевский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;УП ЖКХ Поставского района;Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком;Куропольский сельисполком |
| 8.3. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище Воропаево (новое);кладбище Кубарки;кладбище Ромельки;кладбище Дуниловичи (католическое);кладбище Шурпики | 1 штук;1 штук;1 штук;1 штук;1 штук | апрель;апрель;апрель;июль;сентябрь | УП ЖКХ Поставского района;Юньковский сельисполком;Юньковский сельисполком;Дуниловичский сельисполком;УП ЖКХ Поставского района |
| 8.4. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище Рымки | 1 штук | октябрь | Воропаевский сельисполком |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |
| 9.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук  | октябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 9.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук | апрель | УП ЖКХ Поставского района |
| 10. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых |
| 10.1.1.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1 штуки | октябрь | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 10.1.2.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1,0 га | октябрь | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 11. Проведение мелиоративных мероприятий |
| 11.1. Очистка мелиоративных каналов от заиления  | земли ОАО «Новоселки-Лучай»;земли ОАО «Хотилы-Агро»;земли ОАО «Камайский-АГРО»;земли ОАО «Камайский-АГРО»;земли ОАО «Ярево-агро»;земли ОАО «Знамя Победы Агро» | 5 км;6 км;3 км;2 км;3 км;2 км | май;июнь;июль;август;октябрь;ноябрь | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 11.2. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности | земли КУСП «Дуниловичи-АГРО»;земли ОАО «Новоселки-Лучай»»;земли ОАО «Новоселки-Лучай»;земли ОАО «Камайский-АГРО»;земли ОАО «Хотилы-Агро» | 3 км;4 км;4 км;6 км;7 км | февраль;март;апрель;ноябрь;декабрь | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 12. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского |
| 12.1. На землях населенных пунктов | д. Редута;д. Редута;д. Редута;д. Редута;д. Вейсишки;д. Вейсишки;д. Вейсишки;д. Вейсишки; перед д. Гуторы;д. Перевозники (возле кладбища);д. Перевозники (возле кладбища);д. Перевозники (возле кладбища);д. Перевозники (возле кладбища);д. Дашки (перед домом № 2);д. Дашки (перед домом № 2);д. Дашки (перед домом № 2);д. Дашки (перед домом № 2);д. Совки (слева перед ж/д переездом);д. Совки (слева перед ж/д переездом);д. Совки (слева перед ж/д переездом);д. Совки (слева перед ж/д переездом);д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);д. Рудевичи;д. Рудевичи;д. Рудевичи;д. Рудевичи;а.г. Новоселки-1;а.г. Новоселки-1;а.г. Новоселки-1;а.г. Новоселки-1;д. Кейзики;д. Кейзики;д. Кейзики;д. Кейзики | 2 га;2 га;2 га;2 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,0001 га;0,01 га;0,01 га;0,01 га;0,01 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,04 га;0,04 га;0,04 га;0,04 га;0,2 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,02 га;0,06 га;0,06 га;0,06 га;0,06 га | июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех); август (мех);сентябрь (мех);май (хим);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех)сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех) | Лынтупский сельисполком;Юньковский сельисполком;Новоселковский сельисполком;Воропаевский сельисполком |
| 12.2. На сельскохозяйственных землях | с левой стороны от автодороги д. Черты-н.п. Теплые (напротив съезда на д. Тарасовкавблизи зерноскладов д. Полхуны;вблизи д. Редута;вблизи д. Вейсишки;а.г. Юньки (зерносклад до пилорамы);ж/д переезд - д. Перевозники (вдоль дороги и канав);не доезжая д. Черенки;д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);с правой стороны за ж/д переездом между д. Гридьки и железной дорогой;вблизи д. Гридьки;земли справой стороны от д. Рудевичи;земли за картофелехранилищем д. Новоселки-1;земли за фермой Новоселки;земли вдоль автодороги д. Крутки перекресток автодороги Лучай-Ковзаны;земли вдоль автодороги Новоселки-Волки;земли вдоль дороги д. Тарасовка выезд на автодорогу Юньки-Воропаево (напротив д. Новоселки-1);прилегающая территория к ферме Ляховщина (вблизи зерноскладов);земли вблизи фермы Кейзики;земли вблизи фермы Кейзики;земли вблизи фермы Кейзики;земли вблизи фермы Кейзики;земли вблизи д. Ясюки;прилегающая территория к ферме Петровичи;земли вблизи вышки сотовой связи "БеСТ" н.п. Камаи;мехдвор Камаи, площадка для хранения металлолома;за МТФ Камаи;у старых сенажных траншей МТФ Камаи;вдоль автодороги Поставы-Камаи (напротив свинокомплекса);по правой обочине дороги Камаи-Сурвилишки;урочище Русалишки, юго-восточнее д. Филиповцы;вдоль а/д Мумишки-Лапинцы;левая сторона дороги Свираны-Рудошаны;вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;в районе пограничной полосы за д. Вилейты;в районе пограничной полосы за д. Вилейты;в районе пограничной полосы за д. Вилейты;в районе пограничной полосы за д. Вилейты;в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";территория бывшего мини-полигона Норковичи;территория бывшего мини-полигона Норковичи;территория бывшего мини-полигона Норковичи;территория бывшего мини-полигона Норковичи; | 0,02 га;0,01 га;1 га;0,5га;0,2 га;0,3 га;1 га;0,03 га;0,1 га;0,1 га;0,1 га;0,1 га;0,9 га;0,8 га;0,2 га;0,3 га;0,3 га;0,01 га;0,2 га;0,03 га;0,0003 га;0,5 га;0,5 га;0,5 га;0,5 га;0,4 га;0,5 га;0,02 га;0,19 га;0,5 га;0,34 га;0,05 га;0,02 га;0,05 га;0,01 га;0,02 га;0,1 га;0,1 га;0,1 га;0,1 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га;0,02 га;0,07 га;0,07 га;0,07 га;0,07 га;0,2 га;0,2 га;0,2 га;0,2 га;0,01 га;0,01 га;  0,01 га;  0,01 га;0,28 га;0,28 га;0,28 га;0,28 га;   0,01 га;0,01 га;0,01 га;0,01 га | май (хим);май (препашка);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (перепашка);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);май (перепашка);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май(хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех); сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);сентябрь (мех) | ОАО «Курополье-агро»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Знамя Победы Агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;КУСП «Ляховщина-агро»;ОАО «Поставский райагросервис»;КУСП «Дуниловичи-АГРО»;ОАО «Камайский-АГРО»;ОАО «Ярево-агро» |
| 12.3. На землях лесного фонда | Воропаевское лесничество, квартал 102, выдел 12;Воропаевское лесничество, квартал 102, выдел 30;Поставское лесничество,квартал 42, выдел 6;Поставское лесничество,квартал 90, выдел 26, 34, 35;Поставское лесничество, квартал 20, выдел 10, 14, 15, 19, 20;Поставского лесничество кв. 97 (выд. 10,26,33);Камайское лесничество, квартал 2, выдел 23;Камайское лесничество, квартал 10, выдел 44; | 0,8 га;0,7 га;0,02 га;0,02 га;0,2 га;04,2 га;0,3 га;0,5 га; | май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим); | ГЛХУ "Поставский лесхоз»" |
| 12.4. В полосах отвода авто и ж/д дорог | Н-3300 а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие;Н-3310 Новоселки-Ельняки;Н-3337 Ярево-Норковичи;Н-3378 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Р-27;Н-3379 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Поставы-Полово;подъезд к а/д Новоселки-2 через д. Полхуны;подъезд к д. Редута;Н-3305 Кейзики-Макарщина-Черное;Н-3331СтарыйДвор-Чашков-щина-Рудевичи;Н-3332 Лучай-Васевичи-Тиунцы;Подъезд к кладбищу а.г. Новоселки;Подъезд к д. Рудевичи от а/д Новоселки-Ельняки;Подъезд к д. Мольдевичи от а/д Р-110, км 8+200-км 9+000;а/д Р-110 Глубокое-Поставы-граница Литовской Республики км 73+600 | 0,012 га;0,008 га;0,017 га;0,01 га;0,01 га;0,015 га;0,012 га;0,014 га;0,044 га;0,042 га;0,005 га;0,038 га;0,042 га;0,03 га | май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим;май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим) | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор» |
| 12.5. На прочих территориях | МП Камаи;садовое товарищество «Литвинки»;садовое товарищество «Литвинки»;садовое товарищество «Литвинки»;садовое товарищество «Литвинки»;сотовая станция вблизи весовой Камаи;мелиоративные каналы вблизи а.г. Новоселки;мелиоративные каналы вблизи д. Тарасовка;земли вблизи а.г. Новоселки;земли вблизи д. Рудевичи;земли вблизи д. Кейзики;земли вблизи а.г. Юньки | 0,01 га;0,4 га;0,4 га;0,4 га;0,4 га;0,01 га;2 га;2,2 га;0,02626 га;0,12248 га;0,00234 га;0,00682 га | май (хим);июнь (мех)июль (мех);август (мех);сентябрь (мех);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим);май (хим) | УП ЖКХ Поставвского района;Садовое товарищество«Литвинки»;Садовое товарищество«Литвинки»;Садовое товарищество«Литвинки»;Садовое товарищество«Литвинки»; ЗАО «БеСТ»;ГП «Поставское ПМС»;РУП «Витебскэнерго» |
| 13. Внесение органических удобрений под яровой сев 2020 года в целях восстановления плодородия почв | ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Ярево-агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Курополье-агро»;ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Знамя Победы Агро»;ОАО «Камайский-АГРО»;КУСП «Дуниловичи-АГРО» КУСП «Ляховщина-агро»ДКУАСП «РассветПоставский»;ОАО «Ярево-агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Курополье-агро»;ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Знамя Победы Агро»;ОАО «Камайский-АГРО»;КУСП «Дуниловичи-АГРО»;КУСП «Ляховщина-агро»;ДКУАСП «РассветПоставский»; | 3.7 га;6,8 га;42,7 га;2,2 га;11,7 га;12,5 га;3,2 га;14,9 га;13,6 га;8,9 га;1,5 га;4,1 га;38,3 га;5,6 га;23,6 га;35,5 га;13,8 га;35,7 га;14,2 га;9,5 га;8,0 га; | март;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;апрель;май;май;май;май;май;май;май;май;май;май; | ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Ярево-агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Курополье-агро»;ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Знамя Победы Агро»;КУСП «Камайский-АГРО»;КУСП «Ляховщина-агро»;ОАО «ПоставскийДКУАСП «РассветПоставский»;ОАО «Ярево-агро»;ОАО «Новоселки-Лучай»;ОАО «Яновица-агро»;ОАО «Курополье-агро»;ОАО «Хотилы-Агро»;ОАО «Знамя Победы Агро»;ОАО «Камайский-АГРО»;КУСП «Дуниловичи-АГРО»;КУСП «Ляховщина-агро»;ДКУАСП «РассветПоставский»; |
| 14. по проведению работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского | г.п. Воропаево № 1;г.п. Воропаево № 1;г.п. Воропаево № 1;г.п. Воропаево № 2;г.п. Воропаево № 2;г.п. Воропаево № 2;д. Кейзики;д. Кейзики;д. Кейзики;д. Гута;д. Гута;д. Гута;кладбище Воропаево;кладбище Воропаево;кладбище Воропаево;д. Ляховщина;д. Волки;кладбище Сороки;д. Волки (полоса отвода а/д);д. Волки (полоса отвода а/д);д. Волки (полоса отвода а/д);д. Волки;д. Волки;д. Волки;кладбище Сороки;кладбище Сороки;кладбище Сороки;аг. Камаи;аг. Камаи;аг. Камаи;д. Муляры;д. Муляры;д. Муляры;д. Мягуны;д. Мягуны;д. Мягуны;д. Дворчаны;д. Дворчаны;д. Дворчаны;д. Козловщина;д. Козловщина;д. Козловщина;д. Балаи;д. Балаи;д. Балаи;д. Василины;д. Василины;д. Василины;г.п. Лынтупы;г.п. Лынтупы;г.п. Лынтупы;аг. Юньки;аг. Юньки;аг. Юньки;д. Савичи;д. Савичи;д. Савичи;д. Логовинцы;д. Логовинцы;д. Логовинцы;д. Ромельки (возле кладбища);д. Ромельки (возле кладбища);д. Ромельки (возле кладбища);д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);д. Захаровщина;д. Захаровщина;д. Захаровщина;д. Мольдевичи;д. Мольдевичи;д. Мольдевичи;д. Норковичи;д. Норковичи;д. Норковичи;д. Олься;д. Олься;д. Олься;аг. Хотилы;аг. Хотилы;аг. Хотилы;Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки);Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки);Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки) | 0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0055 га;0,0055 га;0,0055 га;0,0008 га;0,0008 га;0,0008 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,0027 га;0,0027 га;0,0027 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0004 га;0,0004 га;0,0004 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0014 га;0,0014 га;0,0014 га;0,0005 га;0,0005 га;0,0005 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0013 га;0,0013 га;0,0013 га;0,0009 га;0,0009 га;0,0009 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0007 га;0,0004 га;0,0004 га;0,0004 га;0,0002 га;0,0002 га;0,0002 га;0,001 га;0,001 га;0,001 га;0,0008 га;0,0008 га;0,0008 га;0,0014 га;0,0014 га;0,0014 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0011 га;0,0008 га;0,0008 га;0,0008 га;0,0012 га;0,0012 га;0,0012 га;0,01 га;0,01 га;0,01 га;0,2 га;0,2 га;0,2 га;0,3 га;0,3 га;0,3 га;0,01 га;0,01 га;0,01 га | июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех);июнь (мех);июль (мех);август (мех) | Воропаевский сельисполком;Волковский сельисполком;Камайский сельисполком;Козловщинский сельисполком;Куропольский сельисполком;Лынтупский сельисполком;Юньковский сельисполком;Яревский сельисполком;ГЛХУ «Поставский лесхоз»УП ЖКХ Поставского района |
| 15. по проведению работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного  | В древесно-кустарниковой растительности вдольавтодороги Местечко-Савичи (с левой стороны);В древесно-кустарниковой растительности вдольавтодороги Местечко-Савичи (с левой стороны)  | 0.2 га;0,2 га | июнь;август | Юньковский сельисполком;Юньковский сельисполком |

|  |
| --- |
|  |