Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства

Общая история сближает Рокишкис и Поставы

Известно, что общее интересное дело сближает и объединяет так крепко и надёжно, как ничто другое. Так получилось и с совместным  литовско-белорусским проектом "Поощрение туризма по обеим сторонам границы Литвы и Белоруссии с целью повышения доступности и привлекательности культурно-исторического  наследия в Рокишкском и Поставском районах" над которым успешно работают самоуправление Рокишкского района и Поставский райисполком  уже третий год.

Данный проект, зарегистрированный под номером LLB-1-003 от 26.10.2010, является частью программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемой в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства, и финансируется из средств Европейского Союза.

Необходимо напомнить, что период реализации проекта составляет 22 месяца (11.10.2011-11.08.2013). Общий бюджет проекта   625756,44 евро. Из них согласно условиям предоставления международной технической помощи ЕС 90 процентов (587480,80 евро или 6656,2 млн. белорусских рублей по курсу согласно данным сайта европейской комиссии по состоянию на 29.03.2013) - это средства международной технической помощи, 10 процентов (65275,64 евро) должны быть внесены партнерами по проекту. Бюджет Рокишского самоуправления составляет 373456,67 евро, Поставского  райисполкома - 279299,78 евро (3164,5 млн. белорусских рублей). Сумма, выделяемая ЕС белорусской стороне составляет 251369,80 евро (2848,0 млн. белорусских рублей), вклад Поставского райисполкома – 27929,28 (316,4 млн. белорусских рублей).

Литву и Беларусь объединило культурно-историческое наследие рода графов Тызенгаузов,   изучение которого помогает нашим регионам   сделать новые интересные туристические  экспозиции и объекты,  шире рекламировать старинные города Рокишкис и Поставы.

В 2013 году реализация проекта выходит на финишную прямую.

Впереди несколько месяцев  напряжённой работы, но сегодняшнее положение дел позволяет сделать вывод  о  том, что все мероприятия совместного проекта  и  литовской,   и белорусской сторонами будут выполнены.

Бенефициаром данного проекта выступает  администрация самоуправления Рокишкского района. Поставский районный исполнительный комитет является партнёром. В этом проекте принимает участие так же   и Рокишкский краевой музей. У наших литовских партнеров большой опыт работы с европейскими проектами, который очень помогал нашей белорусской стороне решать многие вопросы, возникающие в ходе реализации запланированных работ, за что мы  очень благодарны нашим литовским коллегам.  Да и в целом, хочется отметить, что за время совместной работы сформировалась дружная интернациональная команда единомышленников  и настоящих патриотов  своей малой родины.

Все работы по проекту велись в соответствии с планом реализации.  Однако,  уже на  первых этапах у белорусской стороны возникла необходимость внесения некоторых изменений  в проект. Потребовалось выполнить корректировку строительного  проекта, который готовился ещё в 2008 году, в связи с изменившимся состоянием объекта и  необходимыми дополнительными работами по адаптации реконструируемых подвальных помещений  для размещения музейных экспозиций. Поэтому на  капитальный ремонт с модернизацией части здания и благоустройство прилегающей территории   Дворца Тызенгаузов в г. Поставы потребовались дополнительные средства.  В результате белорусской стороне было выделено ещё 65 тысяч евро на реализацию этого проекта за счёт средств сэкономленных литовской стороной.

Что касается финансовой стороны проекта, можно сказать, что на сегодня из средств Евросоюза Поставский райисполком использовал  23 093,27 евро.

В целом же,   уже осуществлены  следующие мероприятия  проекта: проведен ряд запланированных встреч и заседаний, прошли  публикации    в региональной прессе и на  веб-сайтах, установлены информационные стенды  в местах реконструкции,  завершена реконструкция аллеи Тызенгаузов в Рокишкис,	  подготовлен  экспозиционный план для Поставского музея, продолжаются строительно-монтажные работы по восстановлению  подвальных помещений Дворца Тызенгаузов и адаптацию их под музейные экспозиции в Поставах и ряд других.

Особо хочу остановиться на  совместной  экспедиции «Наследие семьи графа Тызенгауза в Литве и Беларуси», которая прошла  в   апреле прошлого года по Литве, а в мае – по Беларуси. Белорусские и литовские краеведы и историки проехали  по литовским городам:      Рокишкис, Каунас, Вильнюс;  в Беларуси   от  исторических мест  Поставщины через Желудок, Минск до Гродно.

Собран богатейший исторический материал, интереснейшие  находки и экспонаты. Материалы, собранные в ходе экспедиции будут представлены  на заключительной конференции проекта, которая пройдёт 5 июля 2013 года в г.Рокишкис, а затем  частично будут представлены в экспозиции музея во Дворце Тызенгауза в Поставах.

В настоящее время   проходит  очень интересный этап. Наряду со строительно-монтажными работами, которые проводятся на объектах  Дворца Тызенгауза,   учёными  и историками, членами экспедиции,   готовятся доклады для международной конференции. Участниками проекта одновременно  активно проводится разработка нового совместного туристического маршрута и подготовка публикации информационно-рекламной  книги  о туристическом маршруте, который свяжет Рокишкис и Поставы. Эта книга будет выпущена к июню 2013 года.

Над докладами с белорусской стороны работают известные учёные и наши земляки, работники Поставского краеведческого музея.

Считаю, что  доклады  и другие материалы конференции вызовут большой интерес  как у специалистов, так и  у любителей истории и культуры, местных жителей и туристов.  Не хотелось бы заранее, как говорят «раскрывать все карты», назову лишь некоторые имена и темы докладов участников проекта, которые представляют  белорусскую сторону: А. Г. Майсеёнок, член-корреспондент НАН Республики Беларусь, профессор, доктор биологических наук – «Антоний Тызенгауз – основатель высшего медицинского образования а Беларуси и Литве»,  В.В.Швед, доктор исторических наук, профессор Гродненского государственного  университета имени янки Купалы – «Антоний Тызенгауз и Гродно XVIII  - XXI веков», Иосиф Земчёнок, доктор исторических наук, профессор кафедры беларусистики Варшавского университета выступит с докладом по теме «Анатомия власти в творчестве Районольда Тызенгауза (1830-1880)»,  и другие.

Разработкой всех вопросов, касающихся туристической тематики активно занимается в проекте Е. Ч. Шушкевич, директор Центра туристских услуг г.Поставы,   он является экспертом по туризму.

Очевидно, что такое сотрудничество   Рокишкского и Поставского районов в плане исторического прошлого,  туризма и культуры открывает новые возможности для  развития наших  регионов.

Совсем скоро откроются обновленные и привлекательные  туристические объекты в Поставах и Рокишкис, увидят свет материалы этнографических экспедиций и  информационно-рекламные книги, что, уверена,  привлёчет    в Рокишкис и Поставы новых туристов.

Г.Н.Чаплинская, член рабочей группы проекта, помощник по туризму и музейным вопросам, начальник отдела идеологической работы Поставского райисполкома

.