Приложение

к Мероприятиям по наведению порядка на

земле и благоустройству населенных

пунктов на 2021 год

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству

населенных пунктов на 2021 год на территории (объектах)

Поставского района

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |
| 1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | г. Поставы, ул. Юбилейная г. Поставы, ул. Космонавтов г. Поставы, ул. Юбилейная; г. Поставы, ул. Космонавтов; аг. Юньки; аг. Курополье; аг. Новоселки; г. Поставы. ул. Зеленая; г. Поставы, ул. Зеленая; аг. Париж | 1 штук; 1 штук; 2 штук; 2 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | май; май; июнь; июнь; июнь; июнь; июль; июль; август; август | УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Юньковский сельисполком; Куропольский сельисполком; Новоселковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Козловщинский сельисполком |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | г. Поставы, ул. Юбилейная, ул. Зеленая; аг. Дуниловичи; д. Ярево; д. Ляховщина; аг. Курополье; аг. Юньки; аг. Воропаево; аг. Лынтупы; а.г. Камаи, ул. Зеленая; аг. Хотилы; аг. Париж, д. Черты; д. Груздово; г. Поставы, ул. Космонавтов аг. Лынтупы; д. Тешелово; аг. Новоселки; аг. Дуниловичи; д. Ляховщина; аг. Париж; аг. Камаи, ул. Озерная | 0,15 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,01тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,15 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,02 тыс. штук | апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; май; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь | УП ЖКХ Поставского района Дуниловичский сельисполком; Яревский сельисполком; Волковский сельисполком Куропольский сельисполком; Юньковский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Лынтупский сельисполком Камайский сельисполком; Яревский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Куропольский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Лынтупский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Волковский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Камайский сельисполком |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | г. Поставы, пл. Ленина; д. Гайдуки; аг. Дуниловичи; д. Ярево; аг. Воропаево; аг. Париж; аг. Камаи, ул. Зеленая; аг. Курополье; аг. Андроны; аг. Лынтупы; аг. Хотилы; г. Поставы, ул. Зеленая; д. Волки; д. Сергеевичи; аг. Париж; д. Мягуны; д. Сакуны; д. Дворчаны; д. Турлы; д. Теляки; аг. Лынтупы; д. Тешелово; аг. Юньки; д. Груздово | 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,04 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,05 тыс. штук; 0,025 тыс. штук; 0,025 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,015 тыс. штук | апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; май; май; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь | УП ЖКХ Поставского района; Волковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Яревский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Камайский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Яревский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Волковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Камайский сельисполком; Камайский сельисполком; Камайский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | г. Поставы, ул. Юбилейная; г. Поставы, ул. Космонавтов; г. Поставы, ул. Зеленая г. Поставы, ул. Юбилейная; г. Поставы, ул. Зеленая; г. Поставы, ул. Зеленая; г. Поставы, ул. Юбилейная; г. Поставы, ул. Зеленая; г. Поставы, ул. Озерная; г. Поставы, ул. Заводская; г. Поставы, ул. П. Морозова; г. Поставы, ул. Красноармейская | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 2 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | март; март; март; апрель; апрель; май; май; август; август; август; август; август | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Зеленая; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Озерная; г. Поставы ул. Заводская; г. Поставы, ул. П. Морозова; г. Поставы, ул. Красноармейская; г. Поставы, ул. Советская; г. Поставы, ул. Ленинская | 5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук; 3 штук; 2 штук; 3 штук; 2 штук; 5 штук; 5 штук | апрель; апрель; май; июнь; июль; август; август; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Зеленая; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. П. Морозова; г. Поставы ул. Советская; г. Поставы, ул. Ленинская | 2 штук; 2 штук; 2 штук; 1 штук; 2 штук | май; июнь; сентябрь; октябрь; октябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Поставы, ул. Красноармейская; г. Поставы, ул. Советская, ул. 17 Сентября, ул. Ленинская; д. Христово; аг. Новоселки; аг. Курополье; д. Свидно; д. Груздово; аг. Курополье; аг. Париж; д. Ярево | 0,3 тыс. м.2; 0,5 тыс. м2; 3,0 тыс. м2; 0,1 тыс. м2; 0,4 тыс. м2; 4,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 0,1 тыс. м2; 0,02 тыс. м2; 0,15 тыс. м2 | июль; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь | УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Волковский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Куропольский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Юньковский сельисполком; Куропольский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Яревский сельисполком |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | д. Волки; аг. Дуниловичи; аг. Хотилы; г. Поставы, пл. Ленина; а.г. Воропаево; а.г. Камаи; аг. Курополье; аг. Андроны; д. Теляки; д. Балаи; аг. Лынтупы; аг. Новоселки; аг. Юньки; д. Груздово; аг. Париж; д. Козловщина; аг. Юньки; д.Груздово; г. Поставы, ул. Красноармейская; аг. Юньки; д. Груздово | 0,005 га; 0,005 га; 0,002 га; 0,2 га; 0,1 га; 0,01 га; 0,02 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,05 га; 0,01 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,004 га; 0,001 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га | апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; июнь; июнь; июль; август; сентябрь; сентябрь | Волковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Яревский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Воропаевский сельисполком; Камайский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком |
| 1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов | д. Переслега, ул. Дорожная, д. 7; д. Норица, ул. Центральная, д. 12В; д. Норица, ул. Центральная, д. 12Б; д. Вереньки, ул. Центральная, д. 18; д. Савичи, ул. Заречная, д. 5; д. Литвинки, ул. Садовая, д. 18; д. Тузбица, ул. Зеленая, д. 5; д.Гута, ул. Советская, д. 65; д. Переслега, ул. Дорожная, д. 17А; д. Козловщина, ул. Северная, д. 7; д. Тузбица, ул. Зеленая, д. 5; г.п. Лынтупы, ул. Новостроение, д. 60; д. Ожарево, ул. Молодежная, д. 3; аг. Новоселки, ул. Боровая, д. 43 | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | май; июнь; июнь; июнь; июль; июль; август; август; сентябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; ноябрь | Дуниловичский сельисполком; Волковский сельисполком; Волковский сельисполком; Камайский сельисполком; Юньковский сельисполком; Яревский сельисполком; Куропольский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Куропольский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Юньковский сельисполком; Новоселковский сельисполком |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |
| 2.8. Животноводческие фермы и комплексы |
| 2.8.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | ферма Хотилы аг. Хотилы; телятник Волохи д. Волохи; телятник Хотилы аг. Хотилы; ферма Вереньки д. Вереньки; ферма Ляховщина д. Ляховщина; ферма Баковичи д. Баковичи; ферма Курты д. Курты; | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | июнь; июль; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь | ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»»; ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Хотилы-Агро» |
| 2.8.2. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод | ферма Дворчаны (на выезде из д. Дворчаны в направлении аг. Камаи); ферма Луцк-Козловский д. Луцк-Козловский; ферма Жвойришки д. Жвойришки | 1 штук; 1 штук; 1 штук | июль; октябрь; октябрь | ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Яновица-агро» |
| 2.8.3.Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ферма Ляховщина д. Ляховщина; ферма Хотилы д. Хотилы; ферма Сухаришки д. Полесье; телятник Волохи д. Волохи; ферма Маньковичи д. Маньковичи; ферма Волохи д. Волохи; МТК Курополье аг. Курополье; МТК Новоселки аг. Новоселки; МТК Волохи д. Волохи; ферма Груздово д. Груздово | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 3 штук; 2 штук; 1 штук; | май; июнь; июнь; июль; июль; август; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь | КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Хотилы-Агро»; КСУП «Груздово-агро» |
| 2.9. Машинные дворы |
| 2.9.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор Яновица д. Полесье | 1 штук | апрель | ОАО «Яновица-агро»; |
| 2.9.2. Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома на машинных двора | мехдвор Камаи аг. Камаи; мехдвор Ярево д. Ярево; мехдвор Ляховщина д. Ляховщина; мехдвор Новоселки аг. Новоселки | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; | май; июнь; октябрь; октябрь; | ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Ярево-агро»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай» |
| 2.9.3. Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения изношенных шин на машинных дворах | мехдвор Ширки д. Ширки; мехдвор Ярево д. Ярево; мехдвор Новоселки аг. Новоселки; мехдвор Камаи аг. Камаи | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | май; май; июль; октябрь | ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.9.4. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел на машинных дворах | мехдвор Дворчаны д. Дворчаны; мехдвор Ширки д. Ширки; мехдвор Дуниловичи аг. Дуниловичи; мехдвор Камаи аг. Камаи; мехдвор Ляховщина д. Ляховщина; мехдвор Курополье аг. Курополье | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; май; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь | ОАО Камайский-АГРО»; ОАО «Знамя Победы Агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Курополье-агро» |
| 2.10. Артезианские скважины |
| 2.10.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д. Рыбчаны; д. Дворчаны; д. Старчуны | 1 штук; 1 штук; 1 штук | сентябрь; октябрь; октябрь | ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.10.2. Ремонт павильонов артезианских скважин на сельскохозяйственных объектах | д. Гвоздовичи | 1 штук | май | ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.10.3.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | ферма Дворчаны; телятник Хотилы; ферма Турлы; ферма Полесье; ферма Курты | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | август; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь | ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Хотилы-Агро» |
| 2.11. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) |
| 2.11.1. Установка (ремонт) ограждений иных сельскохозяйственных территорий и объектов (зерноочистительных комплексов, складов, пилорам и др.) | Зерносушильный комплекс Теляки; Зерносушильный комплекс Дуниловичи | 1 штук; 1 штук | сентябрь; октябрь | ОАО «Хотилы-Агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.11.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) | пилорама Новоселки; зерносушильный комплекс Новоселки; зерносушильный комплекс Теляки; зерносушильный комплекс Курополье | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; июнь; октябрь | ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Новоселки-Лучай; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Курополье-агро» |
| 2.12. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель |
| 2.12.1. Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельхоз организаций | гаражное здание бывшего мехдвора Старый Двор; здание бывшего мехдвора Козловщина; здание бывшего мехдвора Козловщина | 1 штук; 1 штук; 1 штук | май; сентябрь; октябрь | ОАО «Новоселки-Лучай»; КУСП «Ляховщина-агро»; КУСП «Ляховщина-агро» |
| 2.12.2. Распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) | сельскохозяйственные земли ОАО «Знамя Победы Агро» | 10 га | май | ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |
| 3.13. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог |
| 3.13.1 Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог | Н-17301 от а/д Н-3300 Юньки-Воропаево-Мерецкие до д. Зарудье через д. Станелевичи, км 4,4-4,9; Н-17433 поддъезд к д. Девгуны через д. Мягуны от а/д Р-110 Глубокое-Поставы-Лынтупы-граница Литовской Республики (Лынтупы), км 6,4-км 7,0; Н-3307 Поставы-Мольдевичи, км 8,0-км 8,2; Н-3318 Местечко-Юньки, км 3,0-км 3,1; Р-110, км 22; Р-110, км 26; Н-3315 Сороки-Норица, км 1,0-км 1,1; Н-3315, км 1,1-км 1.3 | 0,5 км; 0,6 км; 0,2 км; 0,1 км; 0,8 км; 0,8 км; 0,1 км; 0,2 км | январь; январь; февраль; март; июнь; июль; ноябрь; декабрь | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 3.13.2. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев) | а/д Н-3313Новоселки-Ковзаны, км 3-км 3,6; а/д Н-3313 Новоселки-Ковзаны, км 3,6-км 4,0 | 0,12 тыс. штук; 0,01 тыс. штук | май; октябрь | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог |
| 4.14. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги |  | 1 км; 1 км; 1 км; 1 км; 2 км; 2 км; 10 км; 10 км; 10 км; 10 км; 3 км; 2 км | январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь | Витебская дистанция защитных лесонасаждений УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |
| 5.15.1.Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 55, выдел 1-5,25-28 Груздовского; квартал 16, выдел 55-62, 107-110, 115 Дуниловичского лесничества; квартал 77, выдел 48, 49, 52, 53 Лынтупского лесничества; квартал 52, выдел 27, 22, 32 Груздовского лесничества; квартал 21, выдел 1, 4 Камайского лесничества; квартал 15, выдел 17, 19, 66, 23, 37, 36, 39, 40, 42, 12, 48, 49, 51, 52, 28, 59 Груздовского лесничества; квартал 67, выдел 27 Поставского лесничества; квартал 16, выдел 1, 5, 7 Волковского лесничества; квартал 69, выдел 63, 84 Половского лесничества; квартал 32, выдел 1, 18 Груздовского лесничества; квартал 63, выдел 4, 6, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 29, 30 Поставского лесничества; квартал 54, выдел 13, 14 Воропаевского лесничества; квартал 41, выдел 1, 2, 5 Поставского лесничества; квартал 18, выдел 22-35 Дуниловичского лесничества; квартал 71, выдел 20, 91, 101, 104-106, 124 Поставского лесничества; квартал 88, выдел 37 Камайского лесничества; квартал 40, выдел 1, 3 Поставского лесничества; квартал 75, выдел 35 Лынтупского лесничества; квартал 79, выдел 24, 34 Поставского лесничества | 8,5 га; 5, 6 га; 11,2 га; 8, 6 га; 2,1 га; 15 га; 1,3 га; 4, 4 га; 1,7 га; 3,7 га; 5,3 га; 7,6 га; 7, 4 га; 15 га; 5,8 га; 5,3 га; 7,9 га; 2,4 га; 5,3 га | январь; февраль; март; апрель; апрель; май; май; июнь; июнь; июнь; июнь; июль; июль; август; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь; ноябрь | Поставский лесхоз |
| 5.15.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 24, выдел 2, 3, 11, 12 Волковского лесничества; квартал 15, выдел 15, 16 Дуниловичского лесничества; квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества; квартал 14, выдел 19, 22, 33 Поставского лесничества; квартал 64, выдел 21, 22 Поставского лесничества; квартал 102, выдел 12, 30, 48 Воропаевского лесничества; квартал 90, выдел 25, 26, 17, 38 Поставского лесничества; квартал 20, выдел 10, 14, 15, 16. 19, 20 Поставского лесничества; квартал 97, выдел 10, 26, 33, 34 Поставского лесничества; квартал 21, выдел 23, 25 Поставского лесничества; квартал 35, выдел 44, 28 Поставского лесничества; квартал 61, выдел 42 Поставского лесничества; квартал 98, выдел 21 Поставского лесничества; квартал 3, выдел 23 Дуниловичского лесничества | 3 га; 2 га; 3 га; 2 га; 3 га; 2,5 га; 1 га; 0,8 га; 0,7 га; 2,5 га; 2,5 га; 1 га; 1 га; 1 га | март; апрель; апрель; май; май; июнь; июнь; июнь; июнь; июль; июль; август; сентябрь; октябрь | Поставский лесхоз |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |
| 6.16.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм | река Мяделка (городской парк); озеро Задевское | 2 штук; 5 штук | апрель; май | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.16.2. установка информационных знаков | озеро Дубок; озеро Задевское; река Мяделка | 1 штук; 2 штук; 1 штук | апрель; май; май | Поставский лесхоз; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района |
| 6.16.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок | озеро Дубок; озеро Белое; озеро Задевское; река Мяделка | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; май; май | ГЛХУ «Поставский лесхоз»; Поставский лесхоз; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района |
| 6.16.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Река Мяделка; озеро Задевское | 2 штук; 1 штук | май; май | УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района |
| 6.16.5. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | озеро Задевское | 1 штук | май | УП ЖКХ Поставского района |
| 6.16.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов | озеро Задевское; река Мяделка; | 1 штук; 1 штук | май; май | УП ЖКХ Поставского района» |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения |
| 7.17.1. поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения |  | 45 штук | апрель | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 7.17.2. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения, | кладбище Переслега; кладбище Сергеевичи; кладбище ул. Тихая, г. Поставы; кладбище Макаровцы; кладбище Доровое; кладбище Сосновщина; кладбище Андроны; кладбище Василины; кладбище Балаи; кладбище Воропаево (новое); кладбище Воропаево (старое); кладбище Юньки; кладбище Шурпики; кладбище Дуниловичи; кладбище Петровичи; кладбище Ковали | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; май; май; май; май; июнь; июнь; июнь; август; август; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь | Дуниловичский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Волковский сельисполком; Волковский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Воропаевский сельисполком; Козловщинский сельисполком |
| 7.17.3. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище Шурпики; кладбище Андроны; кладбище Теляки; кладбище Груздово (прав.); кладбище Макаровцы; кладбище Петровичи; кладбище Яловики | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; май; май; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь | УП ЖКХ Поставского района; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Воропаевский сельисполком; Козловщинский сельисполком |
| 7.17.4. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище Груздово (кат.) | 1 штук | август | Юньковский сельисполком |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |
| 8.18. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | полигон ТКО г. Поставы | 1 штук | сентябрь | УП ЖКХ Поставского района |
| 9. Проведение мелиоративных мероприятий |
| 9.19.1. Строительство (реконструкция, восстановление (участков) мелиоративных систем, (штук) | ОАО «Яновица-агро» | 1 штук | ноябрь | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 9.19.2. Строительство (реконструкция, восстановление (участков) мелиоративных систем, (гектар) | ОАО «Яновица-агро» | 168 га | ноябрь | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 9.19.3.Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров) | ОАО «Хотилы-Агро», ОАО «Знамя Победы Агро», КУСП «Дуниловичи-АГРО» | 1 км; 4 км; 4 км; 5 км; 4 км; 5 км | май; июнь; июль; август; октябрь; ноябрь | ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; |
| 9.19.4. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (километров) | ОАО «Камайский-АГРО», ОАО «Новоселки-Лучай», КУСП «Ляховщина-агро» | 6 км; 7 км; 7 км | май; ноябрь; декабрь | ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ГП «Шарковщинское ПМС»; |
| 10. Регулирование распространения и численности инвазивных растений |
| 10.20.1. Регулирование распространение и численности борщевика Сосновского химическим путем | - н.п. Костени при въезде справа; - перед д. Гуторы; - н.п. Дашки (перед д. № 2); - н.п Совки (слева перед ж/д переездом); - н.п. Дашки (границы д. № 27 и № 23); - н.п. Рудевичи; - н.п. Новоселки-1; - н.п. Кейзики; - за зданием сельсовета; - с левой стороны от автодороги н.п. Черты-н.п. Теплые (напротив съезда на н.п. Тарасовка; - вблизи зерноскладов н.п. Полхуны; - вблизи н.п. Редута; - вблизи н.п. Вейсишки; - н.п. Юньки (зерносклад до пилорамы); - ж/д переезд - н.п. Перевозники (вдоль дороги и канав); - н.п.Совки-н.п. Дашки (вдоль автодороги); - с правой стороны за ж/д переездом между н.п. Гридьки и железной дорогой; - земли справой стороны от н.п. Рудевичи; - земли за картофелехранилищем н.п. Новоселки-1; - земли за фермой Новоселки; - земли вдоль автодороги н.п. Крутки перекресток автодороги Лучай-Ковзаны; - земли вдоль автодороги Новоселки-Волки; - земли вдоль дороги Тарасовка выезд на автодорогу Юньки-Воропаево (напротив д. Новоселки-1); - земли вблизи фермы Кейзики; - земли вблизи животноводческой фермы Ляховщина; - прилегающая территория к ферме Петровичи; - земли вблизи н.п. Ясюки; - земли с правой стороны от весовой на мехдворе Камаи в направлении вышки сотовой связи "БеСТ" н.п. Камаи; - мехдвор Камаи, за площадкой для хранения металлолома; - за МТФ Камаи; - у старых сенажных траншей МТФ Камаи; - по правой обочине автодороги Поставы-Лынтупы (напротив производственного филиала "Камайский"); - по правой обочине дороги Камаи-Сурвилишки; - урочище Русалишки, юго-восточнее д. Филиповцы; - вдоль а/д Мумишки-Лапинцы; - левая сторона дороги Свираны-Рудошаны; - вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на н.п. Ярево; - съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; - в районе пограничной полосы за д. Вилейты; - в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское"; - вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; - н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро"; - бывший мини-полигон Норковичи; - южнее животноводческой фермы Ярево; - Н-3300 а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие; - Н-3310 Новоселки-Ельняки; - Н-3337 Ярево-Норковичи; - Н-3378 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Р-27; - Н-3379 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Поставы-Полово; - подъезд к а/д Новоселки-2 ч/з д. Полхуны; - подъезд к д. Редута; - Н-3305 Кейзики-Макарщина-Черное; - Н-3331 Старый Двор-Чашковщина-Рудевичи; - Н-3332 Лучай-Васевичи-Тиунцы; - подъезд к кл. д. Новоселки-1; - подъезд к д. Рудевичи от а/д Новоселки-Ковзаны; - Н-3361 Ярево-Вилейты; - подъезд к д. Волки; - Н-17313 Подъезд к д. Харки от автодороги Н-3300 Юньки-Воропаево-Мерецкие; - подъезд к н.п. Мольдевичи от а/д Р-110, км 8+200-км 9+000; - а/д Р-110 Глубокое-Поставы-Лынтупы-гр. Литовской Республики км 73+600; - Воропаевское лесничество, кв. 102 выд. 12; - Воропаевское лесничество кв.102 выд. 30, 48; - Поставское лесничество кв.61 выд. 42; - Поставское лесничество кв. 42 выд. 6; - Поставское лесничество кв.90 выд. 26, 25,17,38; - Поставское лесничество кв.20 выд.14,15,20,10,19; - Поставское лесничество кв.20 выд.10,16,19; - Поставское лесничество кв.27 выд.20; - Поставское лесничество кв.28 выд.1; - Поставское лесничество кв. 21 выд.23,25; - Поставское лесничество кв.35 выд.44,28; - Поставское лесничество кв.72 выд. 24; - Поставское лесничество кв.97 выд.15; - Поставское лесничество кв.98 выд.21; - Поставского лесничество кв. 97 выд. 10,26,33,34; - Камайское лесничество кв.2 выд19; - Камайское лесничество кв.10 выд.44; - Дуниловичское лесничество кв.3 выд.23; - Стародворское лесничество кв.62 выд.37; - Стародворское лесничество кв.62 выд.60; - Стародворское лесничество кв.62 выд.35; - Стародворское лесничество кв.80 выд.4; - Стародворское лесничество кв.80 выд. 23,32; - МП Камаи; - вблизи н.п Литвинки; - сотовая станция вблизи весовой Камаи; - мелиоративные каналы вблизи н.п. Тарасовка; - мелиоративные каналы вблизи н.п. Новоселки-1, н.п. Слобода, н.п. Рудевичи; - мелиоративный канал К-12 вблизи д. Вилейты; - мелиоративные каналы Л-1, Л-1-4 вблизи н.п. Курополье; - земли с юго-восточной стороны производственного филиала"Камайский" вблизи чеков - накопителей очистных сооружений; - очистные сооружения н.п. Новоселки-1; - земли вблизи н.п. Новоселки-1; - земли вблизи н.п. Рудевичи; - земли вблизи н.п. Кейзики; - земли вблизи н.п. Юньки | 0,0001 га; 0,0001 га; 0,02 га; 0,04 га; 0,2 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,06 га; 0,02 га; 0,01 га; 1 га; 0,5 га; 0, 2 га; 0,3 га; 1 га; 0,1 га; 0,9 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,01 га; 0,2 га; 0,03 га; 0,5 га; 0,0008 га; 0,5 га; 0,4 га; 0,01 га; 0,02 га; 0,08 га; 0,1 га; 0,05 га; 0,01 га; 0,05 га; 0,01 га; 0,02 га; 0,1 га; 0,02 га; 0,07 га; 0,2 га; 0,1 га; 0,28 га; 0,01 га; 0,005 га; 0,012 га; 0,008 га; 0,017 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,015 га; 0,012 га; 0,014 га; 0,044 га; 0,042 га; 0,005 га; 0,038 га; 0,07 га; 0,003 га; 0,04 га; 0,042 га; 0,03 га; 0,8 га; 0,7 га; 0,3 га; 0,1 га; 0,02 га; 0,2 га; 0,3 га; 0,2 га; 0,15 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,1 га; 0,01 га; 0,2 га; 0,42 га; 0,15 га; 0,3 га; 0,7 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,01 га; 0,4 га; 0,01 га; 1,2 га; 1,8 га; 0,5 га; 0,02 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,02626 га; 0,12248 га; 0,00234 га; 0,00682 га | май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май | Юньковский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Яревский сельисполком; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Ярево-агро»; Филиал Поставское ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой»; Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор»; ГЛХУ «Поставский лесхоз»; УП ЖКХ Поставского района; Садовое товарищество «Литвинки»; ГП «Шарковщинское ПМС»; ОАО «Глубокский комбикормовый завод»; Филиал «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал»; Поставский РЭС филиал Глубокских электрических сетей РУП «Витебскэнерго» |
| 10.20.2. Регулирование распространение и численности борщевика Сосновского методом перепашки и последующего засева травосмесями и сельхозкультурами | - вблизи н.п. Гридьки; - Лынтупское лесничество, кв.103 выд.30; | 0,8 га; 2 га; | май; май; | ОАО «Знамя Победы Агро»; ГЛХУ «Поставский лесхоз»; |
| 10.20.3. Регулирование распространения и численности золотарника канадского механическим методом | - г.п. Воропаево (ул. Ленинская); - д. Кейзики (ул. Сиреневая); - д. Ожуны (ул. Первомайская); - территория, прилегающая к кладбищу Воропаево новое; - д. Ляховщина; - д. Волки (ул. Центральная); - территория, прилегающая к кладбищу Сороки; - аг. Камаи; - д. Муляры; - д. Мягуны; - д. Дворчаны; - д. Козловщина (ул. Первомайская 43); - д. Балаи; - д. Василины; - д. Дуброво; - д. Юньки; - д. Савичы; - д. Логовинцы; - д. Ромельки, возле кладбища; - д. Ширки, ул. Центральная, напротив д. 39; - д. Захаровщина; - д. Мольдевичи; - д. Норковичи; - д. Олься; - д. Хотилы; - городское кладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки) | 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,0008 га; 0,005 га; 0,0027 га; 0,0011 га; 0,0004 га; 0,0001 га; 0,0004 га; 0,0005 га; 0,01 га; 0,015 га; 0,02 га; 0,001 га; 0,0007 га; 0,0004 га; 0,0002 га; 0,001 га; 0,0008 га; 0,0014 га; 0,0011 га; 0,0008 га; 0,0012 га; 0,01 га | июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август; июль, август | Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Камайский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Куропольский сельисполком; Юньковский сельисполком; Яревский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района |
| 10.20.4. Регулирование распространения и численности золотарника канадского химическим методом | - Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28; - Поставское лесничество кв. 72 выд. 6 | 0,01 га; 0,01 га | июль; июль | ГЛХУ «Поставский лесхоз»; |
| 10.20.5. Регулирование распространения и численности эхоноцистиса лопастного механическим методом | В древесно-кустарниковой растительности вдоль автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны); В древесно-кустарниковой растительности вдоль автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны) | 0.2 га | июнь, август | Юньковский сельисполком |