Приложение

к Мероприятиям по наведению порядка на

земле и благоустройству населенных

пунктов на 2020 год

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству

населенных пунктов на 2020 год на территории (объектах)

Поставского района

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | аг.Курополье; д. Ляховщина; д. Ляховщина; д. Ляховщина; аг. Хотилы; аг. Юньки; г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Ленинская; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы Зеленая; г. Поставы ул. Станкевича; аг. Камаи; г. Поставы ул. Космонавтов; д. Козловщина; аг. Новоселки | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 2 штук; 3 штук; 1 штук; 1 штук; 2 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; июнь; июнь; июнь; июнь; июнь; июль; август; сентябрь |  | Куропольский сельисполком; Волковский сельисполком; Волковский сельисполком; Волковский сельисполком; Яревский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Камайский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Козловщинский сельисполком; Новоселковский сельисполком |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | а.г. Хотилы; д. Ярево; г.п. Лынтупы ул. Голубкова; г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Зеленая; аг. Курополье ул. Октябрьская; д. Теляки; аг. Новоселки; а.г. Дуниловичи ул. 60 лет Октября; аг. Камаи ул. Озерная; аг. Париж, г.п. Воропаево ул. Ленинская, д. Гута ул.Школьная; д. Волки; аг. Юньки; д. Козловщина; г.п. Лынтупы ул. Голубкова; г. Поставы ул. Мира; а.г. Курополье; аг. Дуниловичи ул. 60 лет Октября; д. Ширки | 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,05 тыс. штук; 0,05 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,05 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0.05 тыс. штук; 0,015 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,015 тыс. штук | апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; сентябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь |  | Яревский сельисполком; Яревский сельсовет; Лынтупский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставскогор района; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Камайский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Лынтупский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Куропольский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Юньковский сельисполком |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | а.г. Хотилы, д. Сивцы, д. Ярево; г.п. Лынтупы ул. Голубкова; г. Поставы ул. Юбилейная; д. Турлы; аг. Дуниловичи ул. Осененко; аг. Юньки; д. Дворчаны ул. Школьная, д. Вереньки ул. Центральная, д. Мягуны ул. Советская; аг. Париж ул. Мелиоративная; г.п. Воропаево ул. Ленинская; д. Волки; аг. Юньки; г. Поставы ул. Зеленая; аг. Курополье; а.г. Новоселки; а.г. Дуниловичи ул. Осененко | 0,02 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,05 тыс. штук; 0,02 тыс. штук; 0,005 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,03 тыс. штук; 0,01 тыс. штук; 0,01 тыс. штук | апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; сентябрь; октябрь; октябрь; октябрь; октябрь |  | Яревский сельисполком; Лынтупский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Куропольский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Юньковский сельисполком; Камайский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Куропольский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Зеленая г. Поставы ул. Советская; г. Поставы ул. Ленинская; г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Заводская; г. Поставы ул. Ленинская; г. Поставы ул. 17 Сентября | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 2 штук; 2 штук; 1 штук | март; март; март; апрель; апрель; май; май; август; август; август |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Зеленая; г. Поставы ул. Зеленая; г. Поставы ул. Советская; г. Поставы ул. Ленинская | 10 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук | апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Космонавтов; г. Поставы ул. Зеленая | 2 штук; 2 штук; 2 штук; 2 штук | май; июнь; сентябрь; октябрь |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Поставы; г. Поставы; д. Козловщина; г.п. Воропаево; д. Христово; аг. Дуниловичи; г.п. Лынтупы; а.г. Камаи; д. Волки; аг. Хотилы; д. Норица; аг. Юньки, д. Черенки; аг. Курополье ул. Полевая; аг. Новоселки | 0,3 тыс. м.2; 0,5 тыс. м2; 0,03 тыс. м2; 0,5 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 4,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 1,0 тыс. м2; 0,1 тыс. м2; 0,2 тыс. м2 | апрель; май; июнь; июнь; июль; июль; август; август; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь |  | УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Козловщинский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Камайский сельисполком; Волковский сельисполком; Яревский сельисполком; Волковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Куропольский сельисполком; Новоселковский сельисполком |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | аг. Курополье; а.г. Андроны; а.г. Дуниловичи ул. Осененко; д. Ярево; г.п. Лынтупы ул. Голубкова; аг. Камаи парк Б. Рутковского; аг. Париж; г. Поставы ул. Зеленая, ул. Красноармейская; а.г. Новоселки; г.п. Воропаево; д. Волки; аг. Юньки; г. Поставы пл. Ленина | 0,05 га; 0,05 га; 0,005 га; 0,005 га; 0,002 га; 0,005 га; 0,005 га; 0,2 га; 0,01 га; 0,1 га; 0,5 га; 0,01 га; 0,2 га | апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; май; июнь; июнь; июнь; август |  | Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Яревский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Камайский сельисполком; Козловщинский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; Новоселковский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Юньковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района |
| 1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов | аг. Дуниловичи ул. Осененко, 31; д. Огородники ул. Лесная, 6; аг. Камаи ул. Нарочанская, 26; д. Ласица; д. Щетки ул. Озерная, 18; аг. Новоселки ул. Боровая, 43; д. Рынкяны ул. Луговая, д. 1, г.п. Воропаевская ул. Ленинская, 172; д. Балаи ул. Центральная, 69; д. Балаи ул. Центральная, 71 | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | май; май; июнь; июнь; июль; июль; сентябрь; октябрь; октябрь; октябрь |  | Дуниловичский сельисполком; Юньковский сельисполком; Камайский сельисполком; Волковский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Воропаевский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |  |  |  |  |  |
| 2.1. Животноводческие фермы и комплексы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | ферма Груздово, д. Груздово; ферма Волохи, аг. Хотилы; ферма Детково, д. Детково; ферма Петровичи, д. Петровичи; ферма Старый Двор», д. Старый Двор; ферма Сухаришки, д. Полесье; ферма Мольдевичи, д. Мольдевичи; ферма Камаи, аг. Камаи | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | август; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь; октябрь; октябрь |  | ДКУАСП «Рассвет Поставский»; ОАО «Хотилы-Агро»»; ОАО «Курополье-агро» КУСП «Дуниловичи-АГРО»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.1.2. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод | телятник Олься, д. Олься | 1 штука | октябрь |  | ОАО «Ярево-агро» |
| 2.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ферма Соколово; ферма Сороки, д. Сороки | 1 штук; 1 штук; | июнь; август |  | ДКУАСП «Рассвет Поставский»; КУСП Ляховщина-агро» |
| 2.2. Машинные дворы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор Хотилы, аг. Хотилы; машинный двор Ширки, д. Ширки | 1 штук; 1 штук | октябрь; октябрь |  | ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.3. Артезианские скважины |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д. Рыбчаны; д. Оцковичи | 1 штук; 1 штук | октябрь; ноябрь |  | ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.3.2.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | телятник Дуниловичи; ферма Ширки | 1 штук; 1 штук | сентябрь; октябрь |  | КУСП «Дуниловичи-АГРО»; ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) | Зерносушильный комплекс, а.г. Камаи; Зерносушильный комплекс, а.г. Хотилы | 1 штук; 1 штук | май; июль |  | ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Хотилы-Агро» |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельхоз организаций | свиноферма Андроны; ферма Переслега | 1 штук; 1 штук | октябрь; ноябрь |  | ОАО «Курополье-агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.2. Рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов | свиноферма Андроны; ферма Переслега | 0,2 га; 0,15 га | октябрь; ноябрь |  | ОАО «Курополье-агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.3. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) | ОАО «Хотилы-Агро», д. Москалишки, д. Койры; ОАО «Новоселки-Лучай», д. Прудники; ОАО «Новоселки-Лучай», д. Мяделка; ОАО «Поставский райагросервис», д. Кейзики | 7,2 га 2,8 га; 10,0 га; 5 га | май май; май; октябрь |  | ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Поставский райагросервис» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Р-45, км 135, 710 (левая сторона) | 1 штук | апрель |  | Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор» |
| 3.1.2 Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог | Н-3350 а/д Груздово-Слижово-Раловцы, км 3,5-4,0; Н-3332 а/д Лучай-Васевичи-Тиунцы, км 1,3-2,0; Н-3301 а/д Адутишкис – до а/д Р-45 км 17,2-17,5; Р-110, км 63-64; Р-110. Км 26-27; Р-110, км 27-28; Н-3342 а/д Свираны-Гуменики км 0,1-0,3; Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,3-4,8; Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,8-5,3 | 0,5 км; 0,7 км; 0,3 км; 0,8 км; 0,8 км; 0,8 км; 0,6 км; 0,5 км; 0,5 км | январь; февраль; март; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь |  | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой» |
| 3.1.3. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев) | а/д Поставы-Полово, 8-9 км; а/д Поставы-Полово, с 9-10 км | 0,025 тыс. штук; 0,025 тыс. штук | апрель; октябрь |  | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог |  |  |  |  |  |
| 4.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги |  | 1 км; 1 км; 1 км; 1 км; 2 км; 2 км; 10 км; 10 км; 10 км; 10 км; 3 км; 2 км | январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь |  | Витебская дистанция защитных лесонасаждений УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | 1. квартал 54, выдел 2, 3, 8, 17, 18, 20-24 Поставского лесничества квартал 50, выдел 19,22 Поставского лесничества; квартал 90, выдел 14 Камайского лесничества; 2. квартал 67, выдел 27 Поставского лесничества; квартал 50 выдел 12,24,29 Поставского лесничества; квартал 18, выдел 22-35 Дуниловичского лесничества; квартал 18, выдел 40-44 Дуниловичского лесничества; 3. квартал 100, выдел 55 Воропаевского лесничества; квартал 7, выдел 11 Камайского лесничества; квартал 56, выдел 1, 2, 4, 27 Поставского лесничества; квартал 66, выдел 1-11 Груздовского лесничества; 4. квартал 79, выдел 24,34,36 Поставского лесничества; квартал 13, выдел 4 Волковского лесничества; квартал 17, выдел 24, 36 Дуниловичского лесничества; 5. квартал 100, выдел 27 Воропаевского лесничества; квартал 21, выдел 1, 4 Камайского лесничества; 6. квартал 67, выдел 1,2,88-91 Груздовского лесничества; квартал 32, выдел 1,18 Груздовского лесничества; 7. квартал 72, выдел 1,6,70,72,73 Поставского лесничества; 8. квартал 13, выдел 11 Волковского лесничества; 9. квартал 22, выдел 4 Волковского лесничества; 10. квартал 24, выдел 26 Волковского лесничества | 5 га; 10 га; 10 га; 10; 10 га; 10 га; 10 га; 10 га; 5 | февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь |  | 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям |
| 5.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества; квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества; квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества; квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества; квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества; квартал 14, выдел 19,22,33 Волковского лесничества; квартал 64, выдел 21, 22 Груздовского лесничества; квартал 54, выдел 3, 5, 9 Груздовского лесничества; квартал 15, выдел 15,16 | 3 га; 5 га; 5 га; 5 га; 5 га; 1 га; 1 га; 1 га | март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  | ГЛХУ "Поставский лесхоз" |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм | река Мяделка (городской парк); озеро Задевское | 2 штук; 5 штук | апрель; май |  | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.2. установка информационных знаков | река Мяделка; озеро Задевское | 2 штук; 1 штук | май; май |  | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок | озеро Задевское; озеро Дубок | 1 штук; 1 штук | май; май |  | УП ЖКХ Поставского района; ГЛХУ «Поставский лесхоз» |
| 6.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Река Мяделка; озеро Задевское | 1 штук; 2 штук | май; май |  | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.5. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | озеро Задевское | 1 штук | май |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 6.1.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов | озеро Задевское; река Мяделка | 1 штук; 1 штук | май; май |  | УП ЖКХ Поставского района» |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству заповедников, заказников и памятников природы |  |  |  |  |  |
| 7.1. Установка информационных знаков (штук) | ОАО «Яновица-агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» | 2 штуки; 2 штуки | июнь; сентябрь |  | ОАО «Яновица-агро»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения |  |  |  |  |  |
| 8.1. поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения |  | 45 штук | апрель |  | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 8.2. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения, | кладбище Володьки; кладбище Черемушники-Пагорные; кладбище Андроны; кладбище Курополье; кладбище Рабеки; кладбище Завличье; кладбище Мартули; городское кладбище ул. Тихая; городское кладбище д. Макаровцы; кладбище Михничи; кладбище Етишки; кладбище Дуниловичи (православное); кладбище Яловичи; кладбище Трумпичи; кладбище Дуниловичи; кладбище Шурпики; кладбище Воропаево (старое); кладбище Воропаево (новое); кладбище Тузбица; кладбище Казимерцы; кладюище Детково; кладбище Балаи | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; июль; июль; август; август; август; август; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь; сентябрь |  | Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропльеский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Волковский сельисполком; Волковский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Камайский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Воропаевский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; УП ЖКХ Поставского района; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком; Куропольский сельисполком |
| 8.3. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище Воропаево (новое); кладбище Кубарки; кладбище Ромельки; кладбище Дуниловичи (католическое); кладбище Шурпики | 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук; 1 штук | апрель; апрель; апрель; июль; сентябрь |  | УП ЖКХ Поставского района; Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком; Дуниловичский сельисполком; УП ЖКХ Поставского района |
| 8.4. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище Рымки | 1 штук | октябрь |  | Воропаевский сельисполком |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |  |  |  |  |  |
| 9.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук | октябрь |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 9.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук | апрель |  | УП ЖКХ Поставского района |
| 10. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1 штуки | октябрь |  | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 10.1.2.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1,0 га | октябрь |  | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 11. Проведение мелиоративных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 11.1. Очистка мелиоративных каналов от заиления | земли ОАО «Новоселки-Лучай»; земли ОАО «Хотилы-Агро»; земли ОАО «Камайский-АГРО»; земли ОАО «Камайский-АГРО»; земли ОАО «Ярево-агро»; земли ОАО «Знамя Победы Агро» | 5 км; 6 км; 3 км; 2 км; 3 км; 2 км | май; июнь; июль; август; октябрь; ноябрь |  | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 11.2. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности | земли КУСП «Дуниловичи-АГРО»; земли ОАО «Новоселки-Лучай»»; земли ОАО «Новоселки-Лучай»; земли ОАО «Камайский-АГРО»; земли ОАО «Хотилы-Агро» | 3 км; 4 км; 4 км; 6 км; 7 км | февраль; март; апрель; ноябрь; декабрь |  | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 12. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |
| 12.1. На землях населенных пунктов | д. Редута; д. Редута; д. Редута; д. Редута; д. Вейсишки; д. Вейсишки; д. Вейсишки; д. Вейсишки; перед д. Гуторы; д. Перевозники (возле кладбища); д. Перевозники (возле кладбища); д. Перевозники (возле кладбища); д. Перевозники (возле кладбища); д. Дашки (перед домом № 2); д. Дашки (перед домом № 2); д. Дашки (перед домом № 2); д. Дашки (перед домом № 2); д. Совки (слева перед ж/д переездом); д. Совки (слева перед ж/д переездом); д. Совки (слева перед ж/д переездом); д. Совки (слева перед ж/д переездом); д. Дашки (границы дома № 27 и № 23); д. Дашки (границы дома № 27 и № 23); д. Дашки (границы дома № 27 и № 23); д. Дашки (границы дома № 27 и № 23); д. Рудевичи; д. Рудевичи; д. Рудевичи; д. Рудевичи; а.г. Новоселки-1; а.г. Новоселки-1; а.г. Новоселки-1; а.г. Новоселки-1; д. Кейзики; д. Кейзики; д. Кейзики; д. Кейзики | 2 га; 2 га; 2 га; 2 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,0001 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,04 га; 0,04 га; 0,04 га; 0,04 га; 0,2 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,06 га; 0,06 га; 0,06 га; 0,06 га | июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); май (хим); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех) сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех) |  | Лынтупский сельисполком; Юньковский сельисполком; Новоселковский сельисполком; Воропаевский сельисполком |
| 12.2. На сельскохозяйственных землях | с левой стороны от автодороги д. Черты-н.п. Теплые (напротив съезда на д. Тарасовка вблизи зерноскладов д. Полхуны; вблизи д. Редута; вблизи д. Вейсишки; а.г. Юньки (зерносклад до пилорамы); ж/д переезд - д. Перевозники (вдоль дороги и канав); не доезжая д. Черенки; д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги); д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги); д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги); д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги); с правой стороны за ж/д переездом между д. Гридьки и железной дорогой; вблизи д. Гридьки; земли справой стороны от д. Рудевичи; земли за картофелехранилищем д. Новоселки-1; земли за фермой Новоселки; земли вдоль автодороги д. Крутки перекресток автодороги Лучай-Ковзаны; земли вдоль автодороги Новоселки-Волки; земли вдоль дороги д. Тарасовка выезд на автодорогу Юньки-Воропаево (напротив д. Новоселки-1); прилегающая территория к ферме Ляховщина (вблизи зерноскладов); земли вблизи фермы Кейзики; земли вблизи фермы Кейзики; земли вблизи фермы Кейзики; земли вблизи фермы Кейзики; земли вблизи д. Ясюки; прилегающая территория к ферме Петровичи; земли вблизи вышки сотовой связи "БеСТ" н.п. Камаи; мехдвор Камаи, площадка для хранения металлолома; за МТФ Камаи; у старых сенажных траншей МТФ Камаи; вдоль автодороги Поставы-Камаи (напротив свинокомплекса); по правой обочине дороги Камаи-Сурвилишки; урочище Русалишки, юго-восточнее д. Филиповцы; вдоль а/д Мумишки-Лапинцы; левая сторона дороги Свираны-Рудошаны; вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево; вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево; вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево; вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево; съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; в районе пограничной полосы за д. Вилейты; в районе пограничной полосы за д. Вилейты; в районе пограничной полосы за д. Вилейты; в районе пограничной полосы за д. Вилейты; в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское"; в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское"; в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское"; в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское"; вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро"; н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро"; н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро"; н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро"; территория бывшего мини-полигона Норковичи; территория бывшего мини-полигона Норковичи; территория бывшего мини-полигона Норковичи; территория бывшего мини-полигона Норковичи; | 0,02 га; 0,01 га; 1 га; 0,5га; 0,2 га; 0,3 га; 1 га; 0,03 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,9 га; 0,8 га; 0,2 га; 0,3 га; 0,3 га; 0,01 га; 0,2 га; 0,03 га; 0,0003 га; 0,5 га; 0,5 га; 0,5 га; 0,5 га; 0,4 га; 0,5 га; 0,02 га; 0,19 га; 0,5 га; 0,34 га; 0,05 га; 0,02 га; 0,05 га; 0,01 га; 0,02 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,1 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,07 га; 0,07 га; 0,07 га; 0,07 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,28 га; 0,28 га; 0,28 га; 0,28 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га | май (хим); май (препашка); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (перепашка); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); май (перепашка); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май(хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); сентябрь (мех) |  | ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Поставский райагросервис»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; ОАО «Камайский-АГРО»; ОАО «Ярево-агро» |
| 12.3. На землях лесного фонда | Воропаевское лесничество, квартал 102, выдел 12; Воропаевское лесничество, квартал 102, выдел 30; Поставское лесничество, квартал 42, выдел 6; Поставское лесничество, квартал 90, выдел 26, 34, 35; Поставское лесничество, квартал 20, выдел 10, 14, 15, 19, 20; Поставского лесничество кв. 97 (выд. 10,26,33); Камайское лесничество, квартал 2, выдел 23; Камайское лесничество, квартал 10, выдел 44; | 0,8 га; 0,7 га; 0,02 га; 0,02 га; 0,2 га; 04,2 га; 0,3 га; 0,5 га; | май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); |  | ГЛХУ "Поставский лесхоз»" |
| 12.4. В полосах отвода авто и ж/д дорог | Н-3300 а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие; Н-3310 Новоселки-Ельняки; Н-3337 Ярево-Норковичи; Н-3378 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Р-27; Н-3379 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Поставы-Полово; подъезд к а/д Новоселки-2 через д. Полхуны; подъезд к д. Редута; Н-3305 Кейзики-Макарщина-Черное; Н-3331СтарыйДвор-Чашков-щина-Рудевичи; Н-3332 Лучай-Васевичи-Тиунцы; Подъезд к кладбищу а.г. Новоселки; Подъезд к д. Рудевичи от а/д Новоселки-Ельняки; Подъезд к д. Мольдевичи от а/д Р-110, км 8+200-км 9+000; а/д Р-110 Глубокое-Поставы-граница Литовской Республики км 73+600 | 0,012 га; 0,008 га; 0,017 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,015 га; 0,012 га; 0,014 га; 0,044 га; 0,042 га; 0,005 га; 0,038 га; 0,042 га; 0,03 га | май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим; май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим) |  | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой"; Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор» |
| 12.5. На прочих территориях | МП Камаи; садовое товарищество «Литвинки»; садовое товарищество «Литвинки»; садовое товарищество «Литвинки»; садовое товарищество «Литвинки»; сотовая станция вблизи весовой Камаи; мелиоративные каналы вблизи а.г. Новоселки; мелиоративные каналы вблизи д. Тарасовка; земли вблизи а.г. Новоселки; земли вблизи д. Рудевичи; земли вблизи д. Кейзики; земли вблизи а.г. Юньки | 0,01 га; 0,4 га; 0,4 га; 0,4 га; 0,4 га; 0,01 га; 2 га; 2,2 га; 0,02626 га; 0,12248 га; 0,00234 га; 0,00682 га | май (хим); июнь (мех) июль (мех); август (мех); сентябрь (мех); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим); май (хим) |  | УП ЖКХ Поставвского района; Садовое товарищество «Литвинки»; Садовое товарищество «Литвинки»; Садовое товарищество «Литвинки»; Садовое товарищество «Литвинки»; ЗАО «БеСТ»; ГП «Поставское ПМС»; РУП «Витебскэнерго» |
| 13. Внесение органических удобрений под яровой сев 2020 года в целях восстановления плодородия почв | ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Дуниловичи-АГРО» КУСП «Ляховщина-агро» ДКУАСП «Рассвет Поставский»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ДКУАСП «Рассвет Поставский»; | 3.7 га; 6,8 га; 42,7 га; 2,2 га; 11,7 га; 12,5 га; 3,2 га; 14,9 га; 13,6 га; 8,9 га; 1,5 га; 4,1 га; 38,3 га; 5,6 га; 23,6 га; 35,5 га; 13,8 га; 35,7 га; 14,2 га; 9,5 га; 8,0 га; | март; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; апрель; май; май; май; май; май; май; май; май; май; май; |  | ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; КУСП «Камайский-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ОАО «Поставский ДКУАСП «Рассвет Поставский»; ОАО «Ярево-агро»; ОАО «Новоселки-Лучай»; ОАО «Яновица-агро»; ОАО «Курополье-агро»; ОАО «Хотилы-Агро»; ОАО «Знамя Победы Агро»; ОАО «Камайский-АГРО»; КУСП «Дуниловичи-АГРО»; КУСП «Ляховщина-агро»; ДКУАСП «Рассвет Поставский»; |
| 14. по проведению работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского | г.п. Воропаево № 1; г.п. Воропаево № 1; г.п. Воропаево № 1; г.п. Воропаево № 2; г.п. Воропаево № 2; г.п. Воропаево № 2; д. Кейзики; д. Кейзики; д. Кейзики; д. Гута; д. Гута; д. Гута; кладбище Воропаево; кладбище Воропаево; кладбище Воропаево; д. Ляховщина; д. Волки; кладбище Сороки; д. Волки (полоса отвода а/д); д. Волки (полоса отвода а/д); д. Волки (полоса отвода а/д); д. Волки; д. Волки; д. Волки; кладбище Сороки; кладбище Сороки; кладбище Сороки; аг. Камаи; аг. Камаи; аг. Камаи; д. Муляры; д. Муляры; д. Муляры; д. Мягуны; д. Мягуны; д. Мягуны; д. Дворчаны; д. Дворчаны; д. Дворчаны; д. Козловщина; д. Козловщина; д. Козловщина; д. Балаи; д. Балаи; д. Балаи; д. Василины; д. Василины; д. Василины; г.п. Лынтупы; г.п. Лынтупы; г.п. Лынтупы; аг. Юньки; аг. Юньки; аг. Юньки; д. Савичи; д. Савичи; д. Савичи; д. Логовинцы; д. Логовинцы; д. Логовинцы; д. Ромельки (возле кладбища); д. Ромельки (возле кладбища); д. Ромельки (возле кладбища); д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39); д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39); д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39); д. Захаровщина; д. Захаровщина; д. Захаровщина; д. Мольдевичи; д. Мольдевичи; д. Мольдевичи; д. Норковичи; д. Норковичи; д. Норковичи; д. Олься; д. Олься; д. Олься; аг. Хотилы; аг. Хотилы; аг. Хотилы; Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28; Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28; Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28; Поставское лесничество кв. 72 выд. 6; Поставское лесничество кв. 72 выд. 6; Поставское лесничество кв. 72 выд. 6; Поставское лесничество кв. 8 выд. 50; Поставское лесничество кв. 8 выд. 50; Поставское лесничество кв. 8 выд. 50; Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки); Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки); Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки) | 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0055 га; 0,0055 га; 0,0055 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,0027 га; 0,0027 га; 0,0027 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0004 га; 0,0004 га; 0,0004 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0014 га; 0,0014 га; 0,0014 га; 0,0005 га; 0,0005 га; 0,0005 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0013 га; 0,0013 га; 0,0013 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,0009 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0007 га; 0,0004 га; 0,0004 га; 0,0004 га; 0,0002 га; 0,0002 га; 0,0002 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,001 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,0014 га; 0,0014 га; 0,0014 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0011 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,0008 га; 0,0012 га; 0,0012 га; 0,0012 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,2 га; 0,3 га; 0,3 га; 0,3 га; 0,01 га; 0,01 га; 0,01 га | июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех); июнь (мех); июль (мех); август (мех) |  | Воропаевский сельисполком; Волковский сельисполком; Камайский сельисполком; Козловщинский сельисполком; Куропольский сельисполком; Лынтупский сельисполком; Юньковский сельисполком; Яревский сельисполком; ГЛХУ «Поставский лесхоз» УП ЖКХ Поставского района |
| 15. по проведению работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного | В древесно-кустарниковой растительности вдоль автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны); В древесно-кустарниковой растительности вдоль автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны) | 0.2 га; 0,2 га | июнь; август |  | Юньковский сельисполком; Юньковский сельисполком |