|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета  Ю.А.Дядело  20.11.2023 |  | УТВЕРЖДЕНО  Решение Поставского районного исполнительного комитета  27.11.2023 № 1364 |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда по г. Поставы и Поставскому району на 2024 – 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес\* | Год постройки | Этажность | Материал  стен | Общая площадь квартир жилых домов,  кв. метр | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2024 год. | | | | | | | | |
| 1 | г. Поставы, ул. Станкевича, 4 | 1936 | 3 | к | 1112 |  | 2024 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы,  ул.Зеленая, 5 | 1954 | 3 | к | 1536 |  | 2024 | сети/кровля |
| 3 | г. Поставы,  ул. Зеленая, 6 | 1959 | 3 | к | 1545 |  | 2024 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы,  ул. Советская, 84 | 1959 | 2 | к | 370 |  | 2024 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы, ул. Советская, 84а | 1963 | 2 | к | 299 |  | 2024 | сети/кровля |
| 6 | г. Поставы, ул. Советская, 82 | 1964 | 2 | к | 577 |  | 2024 | сети/кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | г. Поставы, ул. Юбилейная, 5 | 1983 | 5 | п | 4133 |  | 2024 | сети/кровля |
|  | Итого площадь ввода: | | | | 9572 |  | | |
| 2025 год | | | | | | | | |
| 1 | г. Поставы,  ул.Зеленая, 10 | 1973 | 5 | к | 1741 |  | 2025 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы, ул. Октябрьская, 13 | 1975 | 2 | к | 315 |  | 2025 | сети/кровля |
| 3 | г. Поставы, ул. Ленинская, 1846 | 1983 | 3 | к | 988 |  | 2025 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы,  ул.Зеленая, 16 | 1985 | 5 | п | 3446 |  | 2025 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы,  ул.Зеленая, 17 | 1988 | 5 | п | 3438 |  | 2025 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода: | | | | | 9928 |  | | |
| 2026 год | | | | | | | | |
| 1 | г. Поставы,  ул. Советская, 80 | 1917 | 3 | к | 1029 |  | 2026 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы,  ул. Советская, 63а | 1967 | 2 | к | 565 |  | 2026 | сети/кровля |
| 3 | аг. Камаи,  ул.60 лет Октября, 1 | 1979 | 2 | п | 562 |  | 2026 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 18 | 1980 | 5 | п | 3418 |  | 2026 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы, ул. Юбилейная, 7 | 1987 | 5 | п | 4344 |  | 2026 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода: | | | | | 9918 |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2027 год | | | | | | | | |
| 1 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 7 | 1967 | 4 | к | 985 |  | 2027 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы, ул. Ленинская, 182 | 1970 | 2 | К | 214 |  | 2027 | сети/кровля |
| 3 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 14 | 1971 | 5 | п | 2697 |  | 2027 | сети/кровля |
| 4 | г.п. Воропаево, ул. Заводская, 5 | 1972 | 2 | к | 664 |  | 2027 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы, ул. Гагарина, 92а | 1979 | 2 | п | 268 |  | 2027 | сети/кровля |
| 6 | г. Поставы, ул. Ленинская, 180 | 1980 | 2 | к | 197 |  | 2027 | сети/кровля |
| 7 | г. Поставы, ул. Ленинская, 184 | 1981 | 2 |  | 322 |  | 2027 | сети/кровля |
| 8 | аг. Париж, ул. Мелиоративная, 7 | 1984 | 2 | к | 711 |  | 2027 | сети/кровля |
| 9 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 25 | 1986 | 5 | п | 4000 |  | 2027 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода | | | | | 10058 |  | | |
| 2028 год | | | | | | | | |
| 1 | г. Поставы, ул. Станкевича, 3 | 1936 | 3 | к | 939 |  | 2028 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 9 | 1963 | 4 | к | 1973 |  | 2028 | сети/кровля |
| 3 | г. Поставы, ул. Станкевича, 11 | 1965 | 4 | к | 2182,3 |  | 2028 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы, ул. Ленинская, 200 | 1971 | 2 | б | 723 |  | 2028 | сети/кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | г. Поставы, ул. Ленинская, 137 | 1976 | 3 | п | 1048 |  | 2028 | сети/кровля |
| 6 | аг. Камаи, ул. Разбейкина, 23 | 1977 | 2 | п | 265 |  | 2028 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода | | | | | 7130,3 |  | | |

\*перечень объектов (по годам) может подлежать корректировке – добавляться (переноситься)

\*\*полный объем работ будет определен после проведения общего обследования жилого дома

|  |  |
| --- | --- |
| Директор коммунального унитарного предприятия  «Новополоцкая управляющая компания» | А.А.Шакель |