| СОГЛАСОВАНО Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета Ю.А.Дядело |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Поставского районного исполнительного комитета 20.03.2026 № 313 |
| --- | --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда по г. Поставы и Поставскому району на 2024 – 2028 годы

| № п/п | Адрес* | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. метр | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2024 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Поставы, ул. Зеленая, 6 | 1959 | 3 | к | 1545 |  | 2024 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы, ул. Советская, 84 | 1959 | 2 | к | 370 |  | 2024 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы, ул. Советская, 84А | 1963 | 2 | к | 299 |  | 2024 | сети/кровля |
| 7 | г. Поставы, ул. Юбилейная, 5 | 1983 | 5 | п | 4133 |  | 2024 | сети/кровля |
|  | Итого площадь ввода: |  |  |  | 6333 |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Поставы, ул. Станкевича, 4 | 1936 | 3 | к | 1112 |  | 2024 | сети/кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | г. Поставы, ул.Зеленая, 5 | 1954 | 3 | к | 1536 |  | 2024 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы, ул. Зеленая, 16 | 1985 | 5 | п | 3446 |  | 2025 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода: |  |  |  |  | 6073 |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Поставы, ул.Зеленая, 10 | 1973 | 5 | к | 1741 |  | 2025 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы, ул.Зеленая, 17 | 1988 | 5 | п | 3438 |  | 2025 | сети/кровля |
|  | г. Поставы, ул. Ленинская, 184Б | 1983 | 3 | к | 988 |  | 2025 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода: |  |  |  |  | 5883 |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 7 | 1967 | 4 | к | 985 |  | 2027 | сети/кровля |
| 6 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 9 | 1963 | 4 | к | 1973 |  | 2028 | сети/кровля |
| 2 | г. Поставы, ул. Космонавтов, 18 | 1980 | 5 | п | 3418 |  | 2026 | сети/кровля |
| 4 | г. Поставы, ул. Октябрьская, 13 | 1975 | 2 | к | 315 |  | 2025 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода |  |  |  |  | 6715 |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Поставы, ул. Советская, 82 | 1964 | 2 | к | 577 |  | 2024 | сети/кровля |
| 3 | г. Поставы, ул. Советская, 80 | 1917 | 3 | к | 1029 |  | 2026 | сети/кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | г. Поставы, ул. Юбилейная, 7 | 1987 | 5 | п | 4344 |  | 2026 | сети/кровля |
| 5 | г. Поставы, ул. Советская, 63А | 1967 | 2 | к | 565 |  | 2026 | сети/кровля |
| 6 | аг. Камаи, ул.60 лет Октября, 1 | 1979 | 2 | п | 562 |  | 2026 | сети/кровля |
| Итого площадь ввода |  |  |  |  | 7077 |  |  |  |

*перечень объектов (по годам) может подлежать корректировке – добавляться (переноситься)

**полный объем работ будет определен после проведения общего обследования жилого дома