**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Возведение площадки для компостирования твёрдых коммунальных отходов и отходов производства на полигоне ТКО г.Поставы»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 20.06.2022 по 27.06.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 27.07.2022 по 31.07.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 28.06.2022 по 20.07.2022 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | с 01.08.2022 по 30.08.2022Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\*  | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 26.08.2022 по 30.08.2022 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 31.08.2022 по 02.09.2022 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 31.08.2022 по 14.10.2022  |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.10.2022 по 30.11.2022 |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействия о планируемой деятельности

***Заказчик планируемой деятельности***– Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района.

*Юридический адрес:* 211875, Витебская область, г. Поставы, ул. Ворошилова, 1, приемная т. 80215541136, главный инженер т. 42046, E-mail: postavi-jkx@vitebsk.by.

Проектом предусмотрено устройство компостной площадки на полигоне ТКО г. Поставы в юго-восточной части полигона ТКО.

Компост (сырьё для изготовления плодородного грунта), производится в соответствии с ТУ BY 300489779/004-2021 методом открытого буртования на специализированной площадке согласно технического регламента 07-09/1 00.00.000ТР с применением ворошителя – экскаватора-погрузчика АМКОДОР 702ЕМ.

В основу производства компоста положен процесс разложения органических отходов растительного и животного происхождения посредством оборачивания ворошителем.

Произведенный компост планируется использовать в качестве изолирующих слоев, а также в качестве плодородного слоя при рекультивации полигона.

Применение компоста на полигоне позволит увеличить срок эксплуатации полигона, сократить затраты на приобретение материалов для изолирующих слоев, а также увеличить объем переработки отходов.

Альтернативные варианты:

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

1 вариант: строительство площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов на территории действующего полигона ТКО г.Поставы.

2 вариант: размещение площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов на иной площадке.

3 вариант: отказ от реализации. Отказ от строительства площадки для компостирования коммунальных и производственных отходов.

При отказе от строительства будет увеличена нагрузка на полигон ТКО, что сократит срок его работы, в том числе в связи с использованием в качестве изолирующих слоев отходов 4 класса опасности. Увеличится необходимость в поиске материалов для изолирующих слоёв и рекультивации наружных бортов полигона.